Příloha č. 2

SMLOUVA O DÍLO

Dětská hřiště v obci Kramolna 
+ přidružené části

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

## I.

## SMLUVNÍ STRANY

  - Objednatel

### Obec Kramolna

Zastoupen:			Jitkou Kropáčkovou, starostkou obce

### Adresa:			Kramolna 172, 547 01 Náchod

### IČ:				00273147

### DIČ:				-

Bankovní spojení:  		KB, a.s.

č. účtu: 			5920551/0100

  - Zhotovitel

### Obchodní firma:

### zastoupená:

Místo podnikání:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

č. účtu:

Kontakt:

- zmocněnec pro technická jednání:

- tel.

II.

## PŘEDMĚT SMLOUVY

  - Předmětem této smlouvy stavební práce a dodávka herních a workoutových prvků dětského hřiště v obci Kramolna a jejích místních částech. Na pozemku p. č. 48/1, k. ú. Kramolna budou instalovány 4 fit prvky: workoutová sestava vč. dopadové plochy, twister, orbitrek a veslař. Dále bude hřiště doplněno lavičkou, košem na tříděný odpad a drobnou výsadbou.

Na pozemku p. č. 3/1, k. ú. Kramolna budou instalovány 2 herní prvky: kovová prolézací sestava a skákací panák. Dále bude hřiště doplněno košem na tříděný odpad, naučnou tabulí o rozkladu odpadů a drobnou výsadbou.

Na pozemku p. č. 7/1, k. ú. Lhotky bude instalována venkovní posilovna. Dále bude hřiště doplněno košem na tříděný odpad a drobnou výsadbou.

Na pozemku p. č. 282/3, k. ú. Trubějov bude instalována venkovní posilovna. Dále bude hřiště doplněno košem na tříděný odpad.

  - Technické údaje a popis herních prvků jsou uvedeny v projektové dokumentaci „Dětské hřiště v obci Kramolna + přidružené části“. Nedílnou součástí této smlouvy je podrobný položkový rozpočet díla (příloha č. 1) a technická specifikace (příloha č. 2).

  - Projekt je spolufinancován ze státního rozpočtu v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Ministerstva pro místní rozvoj. V případě, že na akci nebude poskytnuta podpora, vyhrazuje si zadavatel právo zrušit výběrové řízení, případně odstoupit od smlouvy.

## III.

## DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

  - Zhotovitel se zavazuje předat dílo Objednateli do deseti týdnů od písemné výzvy Objednatele na základě obdržení dotace Ministerstva pro místní rozvoj.

  - Předpokládaným termínem zahájení prací je  			po podpisu smlouvy

  - Termín dokončení prací je nejpozději do			31. prosince 2020.

  - Místem plnění jsou pozemky p. č. 48/1 a 3/1, k. ú. Kramolna, 7/1, k. ú. Lhotky, 282/3, k. ú. Trubějov, okres Náchod.

#### IV.

#### CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  - Cena za stavební práce, dodávku a montáž v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele, zpracované dle technické specifikace objednatele a činí celkem:

Cena celkem bez DPH		……………………….. Kč

Samostatně DPH			……………………….. Kč

Cena celkem včetně DPH*		……………………….. Kč

(slovy: ………………………………..korun českých)

Tato cena je nejvýše přípustná.

Poznámka: *v případě neplátce DPH se jedná o „Cenu celkem“, přičemž položky „Cena celkem bez DPH“ a „Samostatně DPH“ se nevyplňuje.

  - Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace.

  - Cenu uvedenou v odstavci 4.1. tohoto článku je možné překročit z důvodu změny zákonné úpravy výše sazby DPH, a to od data účinnosti takové změny.

  - Pokud po zahájení prací budou zjištěny skutečnosti, které budou mít za následek další náklady spojené s realizací díla (tj. práce a dodávky nad dohodnutý předmět smlouvy), je toto zhotovitel povinen oznámit objednateli bez zbytečného odkladu poté, co potřebu zvýšení zjistil. Akceptace těchto neplánovaných nákladů objednatelem musí mít formu písemného dodatku k této smlouvě.

  - Celková částka za dílo je fakturována najednou, po dokončení a předání díla a je splatná nejpozději 30 dní ode dne následujícího po dni doručení faktury. Fakturace bude doložená soupisem provedených prací a dodávek. Fakturovány budou pouze práce, které jsou předmětem smlouvy a jsou kvalitně provedeny. Faktura je objednateli předložena ve dvou originálních vyhotoveních.

## V.

## PROVÁDĚNÍ DÍLA

  - Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu projektovou dokumentací, s platnými právními předpisy souvisejícími s realizací díla, podle schválených technických a technologických postupů stanovených platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ díla tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla.

  - Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Objednatel může písemně určit osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění díla (dále jen Technický dozor). Technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště. Technický dozor je oprávněn po Zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností materiálů a výrobků, které Zhotovitel hodlá použít pro stavbu.

  - Vybudování zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

  - Objednatel zabezpečuje umístění elektrické energie. Náklady na jeho zřízení a za odběry nejsou součástí smluvní ceny díla.

  - Úklid staveniště bude Zhotovitelem prováděn průběžně a bez odkladu.

  - Zjištěné vady a nedodělky je povinen Zhotovitel odstranit na své náklady.

  - Zhotovitel provede zabezpečení pracovního prostoru proti vstupu nepovolaných osob.

  - Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností třetím osobám na věcech, majetku a zdraví včetně možných škod pracovníků a subdodavatelů Zhotovitele, a to minimálně do výše ceny Díla a po celou dobu provádění díla. Doklady o pojištění je povinen předložit Objednateli před uzavřením této smlouvy.

  - K převzetí dokončeného díla Zhotovitel vyzve oprávněného zástupce Objednatele nejméně 5 dní předem. Předání díla bude uzavřeno podpisem dodacího listu a předávacího protokolu vyhotoveného ve dvou originálech. Jeden zůstane objednateli, druhý bude objednatelem doložen na MMR.

VI.

ZÁRUČNÍ LHŮTA A SANKCE

  - Záruční doba je 36 měsíců na prohnití dřeva a na konstrukci prvků, 24 měsíců na ostatní části (lazura, komaxit, ložiska). Tato lhůta běží od ukončení přejímacího řízení s vystaveným protokolem o předání a převzetí.

  - Sankce za neplnění dohodnutých termínů a smluvních povinností

    - Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

    - Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

    - Za neodstranění vad a nedodělků zjištěných a uvedených při předání a převzetí díla a za neodstranění reklamovaných vad je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každou takovouto vadu/nedodělek.

  - Zhotovitel se zavazuje, že po uplynutí záruční doby 5 let bude v případě zájmu Objednatele zabezpečovat pozáruční servis na zařízení, která budou specifikována Objednatelem. Pozáruční servis je nutno sjednat dodatkem k této smlouvě. Cena pozáručního servisu se řídí aktuálním ceníkem Zhotovitele.

VII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k převzetí a řádnému zaplacení díla uvedeného v předmětu této smlouvy.

  - Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

  - Smlouva nabývá účinnosti dnem podepsání smlouvy o dílo oběma stranami.

  - Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy se řídí právním řádem České republiky zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

  - Tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění a byly splněny podmínky pro její uzavření stanovené tímto zákonem.

  - Smluvní strany prohlašují, že smlouva je výrazem jejich shodné vůle a na důkaz této skutečnosti připojují podpisy osob oprávněných jednat jejich jménem.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Příloha č. 2: Technická specifikace

V …………………. dne ………………

-----------------------------------			     ----------------------------------

Za objednatele					Za zhotovitele