

**Výzva k podání nabídek, zadávací dokumentace**

výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu zadávané mimo zadávací řízení dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon“).

**Název veřejné zakázky**

**Demolice objektu čp. 13 Trubějov v obci Kramolna**

**Identifikační údaje zadavatele**

Název **OBEC KRAMOLNA**

IČO 00273147

DIČ -------------

sídlo Kramolna 172, 547 01 Náchod

zástupce Jitka Kropáčková, mob.: 603473160, e-mail: [info@kramolna.cz](mailto:info@kramolna.cz).

kontakt. osoba Jitka Kropáčková, mob.: 603473160, e-mail: [info@kramolna.cz](mailto:info@kramolna.cz).

**Profil zadavatele – elektronický nástroj zadavatele**

<https://zakazky.cep-rra.cz/profile_display_102.html>

Zadavatel je při provádění úkonů podle tohoto zákona souvisejících se zadávacím řízením zastoupen jinou osobou, zástupcem zadavatele. Zástupce zadavatele není oprávněn provést výběr dodavatele, vyloučit účastníka zadávacího řízení, zrušit zadávací řízení, nebo rozhodnout o námitkách.

**Identifikační údaje zástupce zadavatele**

název **Centrum investic, rozvoje a inovací**

sídlo Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové

IČO 712 18 840

**Kontakt** e-mail [vz@cirihk.cz](mailto:vz@cirihk.cz)

ID datové schránky 9uekgyt

**Identifikační údaje účastníka zadávacího řízení**

Účastník zadávacího řízení vyplní krycí list nabídky, přílohu č. 1 **p01\_souhrnne\_prohlaseni** této zadávací dokumentace. Do krycího listu nabídky účastník doplní chybějící požadované údaje a takto vyplněný krycí list vloží do nabídky.

# Úvodní informace

### **Obecné informace o zadávacím řízení**

Veřejná zakázka je zadávána mimo zadávací řízení ve smyslu § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“). Výběrové řízení probíhá v souladu s „Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2021-2027“ vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj a v souladu s interní směrnicí zadavatele pro zadávání zakázek malého rozsahu. Zadavatel je oprávněn přiměřeně využít některých postupů upravených v zákoně pro zadávací řízení.

Veřejná zakázka je **veřejnou zakázkou malého rozsahu** na **stavební práce** vyhlášenou formou **otevřené výzvy**. Veřejná zakázka **není dělena na části**. Zadavatel **nepřipouští předložení variant nabídky**. Předmět veřejné zakázky je součástí dotačního projektu, viz dále čl. 1.3. Dodavatel je oprávněn podat pouze jednu nabídku. Pro účely tohoto výběrového řízení se dále „zadávacím řízením“ rozumí toto výběrové řízení. V rámci zadávací dokumentace je výzva k podání nabídek s přílohami označena také jako „výzva“ nebo „ZD“ či „zadávací dokumentace“.

Vybraný dodavatel realizuje předmět veřejné zakázky vždy v souladu s právními předpisy, vztahujícími se k předmětu veřejné zakázky.

Podáním nabídky přijímá dodavatel zadávací podmínky výběrového řízení, a to vždy ve smyslu uveřejněných vysvětlení, doplnění či změn zadávací dokumentace, učiněných před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Předpokládá se, že se dodavatel s těmito podmínkami seznámil a v plném rozsahu jim porozuměl.

Zadavatel si vyhrazuje možnost využití postupu dle § 113 zákona.

Pokud účastník neposkytne včas všechny požadované informace a dokumentaci, nebo pokud jeho nabídka nebude ve všech ohledech odpovídat požadavkům zadávací dokumentace, bude to zadavatelem považováno za nesplnění zadávacích podmínek s možností vyloučení účastníka zadávacího řízení.

Jsou-li v zadávací dokumentaci uvedeny odkazy na určité dodavatele nebo výrobky nebo patenty a vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, má se vždy za to, že zadavatel umožňuje dodavateli nabídnout rovnocenné řešení.

Zpracovatelem zadávacích podmínek veřejné zakázky, kromě části specifikovaných níže, je ve smyslu § 36 odst. 4 zákona je zástupce zadavatele. Zástupce zadavatele zpracoval zadávací podmínky v souladu s pokyny zadavatele.

**Výzva a zadávací dokumentace, včetně veškerých příloh** je dostupná k neomezenému a bezplatnému stažení na adrese profilu zadavatele <https://zakazky.cep-rra.cz/profile_display_102.html>. Výzva k podání nabídek je také zveřejněna internetových stránkách obce <https://www.kramolna.cz/obecni-urad/povinne-informace/>.

Komunikace mezi zadavatelem a dodavateli v zadávacím řízení probíhá písemně v souladu se zákonem, zejména s § 211 zákona. Zadavatel výslovně upozorňuje, že vysvětlení, doplnění a změny zadávací dokumentace uveřejňuje pouze na profilu zadavatele (viz § 98 zákona) a nerozesílá je jednotlivým dodavatelům.

### **Informace o elektronickém nástroji**

Tato veřejná zakázka je zadávána elektronicky prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK, dostupného na adrese <https://zakazky.cep-rra.cz/profile_display_102.html>. (dále také jen „elektronický nástroj“ nebo „profil zadavatele“). **Podání nabídky mimo uvedený elektronický nástroj není možné.**

Zadavatel dodavatelům doporučuje přihlášení k odběru informací o veřejné zakázce zadáním e-mailové adresy v detailu veřejné zakázky v elektronickém nástroji.

**Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem musí probíhat v písemné elektronické podobě.**

**Do nástroje E-ZAK se lze přihlásit pouze prostřednictvím účtu v Centrální databázi dodavatelů („CDD“). Tato databáze je dostupná na adrese** [**https://fen.cz**](https://fen.cz)**.**

Pro podání nabídky musí každý dodavatel disponovat na sebe registrovaným dodavatelským účtem v elektronickém nástroji. Každý dodavatel (dodavatelský účet) může disponovat neomezeným počtem uživatelů (uživatelských účtů). Za jednoho dodavatele se tedy může do CDD přihlašovat více fyzických osob.

Zadavatel dodavatele upozorňuje, že pro plné využití všech možností elektronického nástroje E-ZAK je **nezbytné** provést a dokončit tzv. **registraci dodavatele, která je dostupná na adrese:** <https://zakazky.cep-rra.cz/registrace.html>. Manuál pro registraci dodavatele v E-ZAK je uveden v uživatelské příručce E-ZAK, která je dostupná na adrese E-ZAK: <https://zakazky.cep-rra.cz/manual.html>.

Po registraci dodavatele na tomto elektronickém nástroji je doporučeno provést test nastavení prohlížeče a test podání zkušební nabídky.

### **Informace o projektu**

Zadavatel předpokládá spolufinancování veřejné zakázky z programu Ministerstva pro místní rozvoj, program 11708 - Podpora revitalizace území, Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách, výzva 1/2024/117D081.

|  |  |
| --- | --- |
| Název projektu | **Demolice objektu čp. 13 Trubějov v obci Kramolna** |
| Identifikační číslo: | 117D081002426 |

Konkrétní dopady stavu přidělení finančních prostředků jsou uvedeny v návrhu smlouvy, která je součástí zadávací dokumentace.

V případě, že zadavatel nezíská dotaci, která zabezpečí finanční pokrytí předmětu veřejné zakázky, zadavatel nebude tento předmět veřejné zakázky realizovat a zruší výběrové řízení, případně odstoupí od již uzavřené smlouvy o dílo.

### **Účast dodavatelů a střet zájmů**

**Zadavatel nevyhrazuje účast** v zadávacím řízení určitým dodavatelům. Zadávacího řízení se může zúčastnit kterýkoliv dodavatel splňující podmínky účasti v zadávacím řízení.

Obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o **střetu zájmů** (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního orgánu státní správy, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, se nesmí účastnit zadávacích řízení podle zákona upravujícího zadávání veřejných zakázek jako účastník nebo poddodavatel, prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci. Zadavatel je povinen takovou obchodní společnost vyloučit ze zadávacího řízení. Zadavatel nesmí obchodní společnosti uvedené ve větě první zadat veřejnou zakázku malého rozsahu. Takové jednání je neplatné.

Dodavatel v nabídce předloží čestné prohlášení, že dodavatel, případně též poddodavatel, jehož prostřednictvím dodavatel prokazuje kvalifikaci, není osobou výše uvedenou. Vzor prohlášení je součástí přílohyč. 1 této ZD **(p01\_souhrnne\_prohlaseni)**.

### **Sankce proti Rusku v oblasti veřejných zakázek**

Zadavatel není oprávněn zadat veřejnou zakázku dodavateli, který by byť i část finančních prostředků, které obdrží za plnění veřejné zakázky, přímo či nepřímo zpřístupnil fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčním seznamu[[1]](#footnote-1) v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006 nebo v jejich prospěch.

V návaznosti na to zadavatel požaduje, aby účastník v nabídce předložil prohlášení o neexistenci důvodů, pro které by nebylo možné mu zadat veřejnou zakázku ve smyslu výše uvedeného. Vzor prohlášení je součástí této ZD,příloha č. 1 **(p01\_souhrnne\_prohlaseni).**

### **Odpovědné veřejné zadávání**

Zadavatel zvážil v souladu s § 6 odst. 4 zákona, s ohledem na povahu a smysl této veřejné zakázky, možnost použití zásad sociálně a environmentálně odpovědného zadávání veřejných zakázek a inovací v této veřejné zakázce, a tyto podmínky zohlednil v zadávací dokumentaci, zejména ve Výzvě k podání nabídek v návrhu smlouvy o dílo a souhrnném čestném prohlášení.

V návaznosti na to zadavatel požaduje, aby účastník v nabídce předložil prohlášení o splnění požadavků na zvláštní podmínky plnění v souladu se zásadami odpovědného zadávání. Vzor prohlášení dodavatele je součástí této ZD, příloha č. 1 **(p01\_souhrnne\_prohlaseni)**.

# Předmět plnění veřejné zakázky

### **Popis požadovaného plnění**

**Předmětem veřejné zakázky** jsou stavební práce, a to demolice objetu občanské vybavenosti č.p. 13 v obci Kramolna, část Trubějov.

Objekt je zastřešený valbovou střechou s krytinou z asfaltového šindele, který bude adekvátně likvidován dle zákona o odpadech.

Předmětem díla je dále poskytnutí všech souvisejících dodávek a služeb, které jsou k řádné realizaci díla nezbytné včetně odvozu, likvidace a uložení odpadu

Zadavatel doporučuje dodavateli, aby v případě, že ve lhůtě pro podání nabídek zjistí nesoulad mezi výkazem výměr s textovou a výkresovou částí, nebo jiné nejasnosti zadání, bez zbytečného odkladu o tomto stavu zadavatele informovali formou žádosti o poskytnutí dodatečných informací, aby bylo možno případné rozpory vyjasnit ještě v průběhu lhůty pro podání nabídek.

### **Předmět veřejné zakázky je dále podrobně specifikován následující dokumentací v přílohách této výzvy:**

**Příloha č. 2 p02\_navrh smlouvy**

Návrh smlouvy o dílo, jež je pro plnění předmětu této veřejné zakázky závazný.

**Příloha č. 3 p03\_projektova\_dokumentace**

Projektová dokumentace, zpracovaná společností INS spol. s r.o., se sídlem Raisova 2169, 54701 Náchod, IČO: 60109971, tel. 491 422 226, [ins.nachod@insnachod.cz](mailto:ins.nachod@insnachod.cz), autorizovaný inženýr pro pozemní stavby Ing. Pavel Tůma, ČKAIT 0601275.

**Příloha č. 4 p04\_soupis praci\_VV**

Soupis prací s výkazem výměr zadání, zpracovaný společností INS spol. s r.o., se sídlem Raisova 2169, 54701 Náchod, IČO: 60109971, tel. 491 422 226, [ins.nachod@insnachod.cz](mailto:ins.nachod@insnachod.cz), autorizovaný inženýr pro pozemní stavby Ing. Pavel Tůma, ČKAIT 0601275.

**Příloha č. 5 p05\_Souhlas\_odstraneni\_stavby**

Souhlas s odstraněním stavby č. 10/2024-5 vydaným Městským úřadem Náchod, odborem výstavby a územního plánování, sp. značka KS 16545/2024/VÝST/Čt, č.j. MUNAC147991/2024 ze dne 4.11.2024.

**Příloha č. 6 p06\_Cestne\_prohlaseni\_USKP**

Prohlášení zadavatele o tom, že objekt není kulturní památkou.

### **Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle kódu CPV**

45110000-1 Demolice a zemní práce

45111000-8 Demolice, příprava staveniště a odklizovací práce

# Předpokládaná hodnota a nabídková cena

|  |  |
| --- | --- |
| **Celková předpokládaná hodnota v Kč bez DPH** | **2 381 700,-** |
| Což včetně DPH činí v Kč | 2 881 857,- |

**Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky je zároveň maximální celkovou nabídkovou cenou.** Překročí-li celková nabídková cena účastníka příslušnou maximální hodnotu, bude to zadavatelem považováno za nesplnění podmínek účasti v zadávacím řízení a účastník bude zadavatelem vyloučen.

Zadavatel připouští navýšení nabídkové ceny v průběhu trvání smlouvy v případě zvýšení zákonem stanovené sazby DPH podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, když v takovém případě bude cena zvýšena o příslušné navýšení sazby DPH ode dne účinnosti nové zákonné úpravy.

Výše předpokládané hodnoty byla stanovena v souladu s ustanovením § 16 zákona, a to dle položkového rozpočtu s výkazem výměr po zpracování projektové dokumentace.

Nabídková cena dodavatele musí zahrnovat veškeré náklady na realizaci předmětu plnění zakázky včetně všech nákladů souvisejících, tj. se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. meziroční inflace) po celou dobu realizace zakázky.

Zadavatel upozorňuje na skutečnost, že za správnost veškerých početních operací a za správné nastavení výše DPH u jednotlivých položek soupisu prací s výkazem výměr zodpovídá dodavatel.

**Dodavatel specifikuje nabídkovou cenu v členění uvedeném v krycím listu nabídky, jehož vzor je součástí přílohy č. 1 této ZD (p01\_souhrnne\_prohlaseni)**.

**Nabídková cena jednotlivých položek a celková nabídková cena** bude dále doložena **oceněným soupisem prací - položkovým rozpočtem**, který tvoří přílohu č. 4 této ZD **(p04\_soupis\_praci\_VV)**. Žádná položka rozpočtu nesmí být oceněna nulou.

# Způsob hodnocení nabídek, hodnotící kritéria

Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídky bude hodnocena podle **nejnižší nabídkové ceny.**

Předmětem hodnocení je vždy celková cena plnění **v korunách českých (CZK) bez daně z přidané hodnoty (DPH), uvedená v krycím listu nabídky,** který je součástí přílohy č. 1 (**p01\_souhrnne\_prohlaseni**)**.**

V případě rozdílnosti ceny uvedené v krycím listu a jinde v nabídce účastníka, bude rozhodná cena uvedená v krycím listu.

Jako nejvýhodnější bude vyhodnocena nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou bez DPH. Nabídky na dalších místech budou seřazeny podle výše celkové nabídkové ceny od nejnižší po nejvyšší, přičemž nabídka s nejvyšší celkovou nabídkovou cenou bude nabídkou nejméně výhodnou.

V případě shody hodnoty hodnoticích kritérií u nabídek, které by byly podle hodnoticího kritéria hodnoceny jako nejvýhodnější, bude jako ekonomicky nejvýhodnější hodnocena nabídka vzešlá z náhodného losování mezi dotčenými účastníky. Dotčení účastníci mají právo být losování přítomni. O konání losování budou dotčení účastníci zadavatelem informování v dostatečném předstihu.

# Doba a místo plnění veřejné zakázky

### **Doba plnění veřejné zakázky**

|  |  |
| --- | --- |
| Předpokládaný termín zahájení plnění díla | únor až duben 2025 |
| Termín předání/převzetí staveniště | nejpozději do 5 pracovních dnů od výzvy objednatele k zahájení plnění a převzetí staveniště. |
| Termín zahájení stavby | nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů od předání/převzetí staveniště. |
| Termín pro ukončení díla | **do 70 kalendářních dnů** od předání/převzetí staveniště. |

# Předpokládaný termín podpisu smlouvy je prosinec 2024 až leden 2025.

# Plnění dle smlouvy o dílo bude zahájeno na základě písemné výzvy objednatele. Dodavatel/zhotovitel je povinen převzít staveniště od zadavatele/objednatele do 5 pracovních dnů od výzvy zadavatele/objednatele k zahájení plnění a převzetí staveniště a zahájit provádění vlastního díla do 5 pracovních dnů ode dne předání staveniště. Bližší podmínky realizace díla jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo, jež tvoří přílohu tohoto dokumentu.

### **Místo plnění veřejné zakázky**

Obecným místem plnění je Královéhradecký kraj (kód NUTS CZ052).

Místem plnění veřejné zakázky je objekt č.p. 13 Trubějov na stavební parcele č. 10 v katastrálním území Trubějov.

Podrobná specifikace místa realizace stavby, díla, je uvedena v projektové dokumentaci.

# Podmínky kvalifikace

**Základní způsobilost dodavatel prokazuje písemným čestným prohlášením, doklady ve vztahu k ostatním částem kvalifikace je dodavatel oprávněn nahradit písemným čestným prohlášením, a to včetně dokladů k prokázání části kvalifikace jinou osobou s výjimkou dokladů, jejichž předložení v nabídce je výslovně požadováno dle článku 6 výzvy.**

V případě, že dodavatel nahradí doklady o kvalifikaci čestným prohlášením, doporučuje zadavatel užít vzoru čestného prohlášení dlepřílohy č. 1 této ZD **(p01\_souhrnne\_prohlaseni)**.

Zadavatel si může v průběhu výběrového řízení vyžádat předložení konkrétních dokladů ke kvalifikaci, a to i ve formě originálů nebo ověřených kopií.

### **Základní způsobilost**

Způsobilým **není** dodavatel, který:

1. byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží;

|  |
| --- |
| **Je-li dodavatelem právnická** osoba, musí podmínku splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat: tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.  Účastní-li se zadávacího řízení **pobočka závodu zahraniční právnické osoby**, musí podmínku podle písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu.  Účastní-li se zadávacího řízení **pobočka závodu české právnické osoby**, musí podmínku podle písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu a vedoucí pobočky závodu. |

1. má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek;
2. má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění;
3. má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
4. je v likvidaci ve smyslu § 187 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku ve smyslu § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v účinném znění, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

**Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením písemného čestného prohlášení.** Zadavatel doporučuje užít vzor čestného prohlášení, který je součástí přílohy č. 1 této ZD **(p01\_souhrnne\_prohlaseni)**

### **Profesní způsobilost**

1. Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením **výpisu z obchodního rejstříku** nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.
2. Za účelem prokázání splnění profesní způsobilosti zadavatel dále požaduje, aby dodavatel **předložil doklady o oprávnění k podnikání** v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, a to oprávnění k podnikání – výpisu z živnostenského rejstříku pro živnosti:

* **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**

Z nabídky dodavatele musí vyplývat, jaký je vztah mezi dodavatelem a autorizovanou osobou. Dodavatel uvede, zda se jedná o zaměstnance dodavatele, resp. zda prokazuje splnění tohoto kvalifikačního předpokladu prostřednictvím poddodavatele.

### **Technická kvalifikace**

### **Seznam stavebních prací**

K prokázání technické kvalifikace požaduje zadavatel předložení **seznamu stavebních prací,** poskytnutých **za posledních 5 let** před zahájením zadávacího řízení (dále také „reference“)**.**

Ze seznamu stavebních prací musí vyplývat realizace **alespoň tří (3) zakázek** obdobných stavebních prací, jejichž předmětem byla **demolice budov či bourací práce pozemních stavebních objektů ve finančním objemu minimálně 1,5 mil. Kč bez DPH pro jednu uvedenou zakázku a 1 mil Kč bez DPH pro každou další.**

Tyto zakázky na stavební práce se pro potřeby zpracování nabídky považují za nejvýznamnější práce ze seznamu stavebních prací ve smyslu předchozího odstavce.

**Pokud dodavatel realizoval uvedené stavební práce společně s jinými dodavateli (ne jako samostatný generální dodavatel), k prokázání kvalifikace se použijí pouze v rozsahu, v jakém se na jejich plnění podílel sám dodavatel.**

Seznam stavebních prací dle tohoto ustanovení musí obsahovat alespoň:

* identifikační a kontaktní údaje objednatele;
* stručný popis předmětu prací;
* dobu ukončení realizace prací v rozlišení alespoň na měsíce;
* hodnotu prací v Kč bez daně z přidané hodnoty; v případě, že dodavatel poskytl předmětné stavební práce společně s jinými dodavateli, uvede rozsah, v jakém se na plnění podílel.

V případě, že osvědčení o realizaci referenčních prací uvádí hodnotu těchto prací v zahraniční měně, bude hodnota těchto prací přepočítána do české měny v kurzu vyhlášeném Českou národní bankou ke dni ukončení předmětné zakázky dle doložených dokladů.

**Dodavatel k prokázání výše uvedeného předloží**:

* seznam stavebních prací – zadavatel doporučuje dodavatelům využít vzor čestného prohlášení, které je součástí přílohy č. 1 této ZD (**p01\_souhrnne\_prohlaseni**);

### **Seznam techniků nebo technických útvarů**

V tomto seznamu musí být minimálně uvedena následující osoba splňujících níže uvedené požadavky:

# Stavbyvedoucí

* minimálně středoškolské vzdělání;
* praxe minimálně 5 let v oboru pozemních staveb v pozici stavbyvedoucího;
* zkušenost s minimálně třemi (3) stavebními zakázkami realizovanými za posledních 5 let, z nichž alespoň jedna (1) spočívala v demolici budov či v bouracích pracích (dále jen „demolice“). Stavební zakázka na demolici musí být ve finančním objemu minimálně 1,5 mil. Kč bez DPH, každá další ve finančním objemu minimálně 1 mil. Kč bez DPH.

Z nabídky dodavatele musí vyplývat, jaký je vztah mezi dodavatelem a stavbyvedoucím, tj. zda je zaměstnancem nebo poddodavatelem.

**Dodavatel k prokázání výše uvedeného předloží**:

* Seznam techniků – zadavatel doporučuje dodavatelům využít vzor čestného prohlášení, které je součástí přílohy č. 1 této ZD **(p01\_souhrnne\_prohlaseni)**.

### **Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob, seznam poddodavatelů**

Dodavatel může prokázat technickou kvalifikaci nebo profesní způsobilost, kromě zákonem či zadavatelem stanovených výjimek, prostřednictvím jiných osob ve smyslu § 83 zákona. Dodavatel je v takovém případě dle tohoto ustanovení zákona povinen zadavateli předložit:

* výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence této osoby, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;
* doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby;
* doklady o splnění základní způsobilosti jinou osobou a
* smlouvu nebo jinou osobou podepsané potvrzení o její existenci, jejímž obsahem je závazek jiné osoby k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat při plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá seznam stavebních prací či služeb a/nebo doklady dle § 79 odst. 2 písm. d) zákona, vztahující se k takové osobě, musí ze smlouvy nebo potvrzení o její existenci vyplývat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

**Seznam poddodavatelů**

Zadavatel dále dle ustanovení § 105 zákona požaduje, aby dodavatel v nabídce předložil seznam poddodavatelů, obsahující identifikační údaje každého poddodavatele a činnost jednotlivých poddodavatelů, kterou budou při realizaci předmětu veřejné zakázky provádět, jsou-li účastníkovi známi a uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit.

**V seznamu poddodavatelů dodavatel vyznačí, zda se jedná o jinou osobu ve smyslu § 83 zákona, kterou dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních předpokladů.**

Nehodlá-li dodavatel využít při plnění veřejné zakázky poddodavatele, předloží čestné prohlášení v tomto smyslu.

Dodavatel je za tím účelem oprávněn využít přílohu č. 1 ZD **(p01\_souhrnne\_prohlaseni)** a tuto upravit dle skutečnosti.

### **Doklady o kvalifikaci**

Dodavatel prokáže základní, profesní způsobilost a technickou kvalifikaci předložením písemného čestného prohlášení o splnění kvalifikace v zadavatelem stanoveném rozsahu dle čl. 6 této zadávací dokumentace. K prokázání způsobilosti dle čl. 6 zadávací dokumentace doporučuje zadavatel dodavatelům užít vzor čestného prohlášení dle přílohy č. 1 této ZD **(p01\_souhrnne\_prohlaseni)**.

Dodavatel může vždy nahradit požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky, výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů, případně dalšími způsoby předpokládanými zákonem. Dodavatel není povinen předložit zadavateli doklady, osvědčující skutečnosti obsažené v jednotném evropském osvědčení pro veřejné zakázky, pokud zadavateli sdělí, ve kterém jiném zadávacím řízení mu je již předložil.

**Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele může v případě pochybností vyžádat předložení dokladů o kvalifikaci, a to včetně dokladů podle odst. 6.4 této výzvy v případě prokázání kvalifikace jinou osobou, pokud již nebyly ve výběrovém řízení předloženy. Tyto doklady budou součástí dokumentace veřejné zakázky a nebudou dodavateli vráceny. V případě, že zadavatel využije svého práva na vyzvání účastníka k předložení dokladů dle věty první tohoto odstavce, postupuje obdobně § 122 odst. 3 zákona.**

Doklady prokazující základní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době **tří (3) měsíců** **přede dnem zahájení zadávacího řízení.**

Povinnost předložit doklad ve smyslu zadávací dokumentace může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace, vedené v informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému, vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.

### **Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení**

Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci. Povinnost podle věty první účastníku zadávacího řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že:

* podmínky kvalifikace jsou nadále splněny;
* nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a
* nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.

# Technické podmínky a technické specifikace

Zadavatel pro plnění veřejné zakázky nestanoví žádné technické podmínky nad rámec dalších částí zadávací dokumentace.

# Obchodní a další smluvní podmínky

Obchodní a další smluvní podmínky jsou stanoveny návrhem smlouvy, která je Přílohou č. 2 **(p02\_navrh\_smlouvy)** této ZD. Účastník plně akceptuje návrh smlouvy, a to ve všech ustanoveních včetně platebních a sankčních podmínek. **Návrh smlouvy je závazný**.

**Dodavatel není povinen vložit vyplněný návrh smlouvy do nabídky**. Smlouva bude uzavřena s vybraným dodavatelem a na označených místech bude doplněna uvedeným způsobem v souladu s nabídkou vybraného dodavatele.

**Smlouva může být uzavřena v listinné nebo elektronické podobě**.

Dodavatel bere na vědomí, že uzavřená smlouva včetně všech jejích příloh bude zveřejněna na profilu zadavatele. Pokud dodavatel nějakou část své nabídky považuje za obchodní tajemství, je povinen takové části jasně označit a uvést konkrétní důvod pro nemožnost zveřejnění.

Zadavatel ve vztahu ke smluvním podmínkám vymezuje některé pojmy takto:

1. objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky;
2. zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky;
3. podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky
4. příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném příslušným právním předpisem
5. položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

**Archivace dokumentů**

Dodavatelé při plnění veřejné zakázky musí vzít na vědomí, že vybraný účastník bude zavázán k archivaci veškerých písemných dokladů, týkajících se veřejné zakázky, včetně účetních dokladů minimálně 10 let ode dne dokončení díla. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji použít.

Vybraný účastník je povinen minimálně 10 let ode dne úhrady poslední faktury poskytovat požadované informace a dokumentaci, související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR, KHK, FÚ, MF ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Evropského úřadu pro boj proti podvodům) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

# Prohlídka místa plnění

Dodavatelé, kteří mají zájem na podání nabídky, jsou oprávněni účastnit se prohlídky místa plnění veřejné zakázky.

Účelem prohlídky místa budoucího plnění je seznámení dodavatelů se stávajícím stavem místa budoucího plnění a s jeho technickým vybavením a provozními parametry tak, aby dodavatel mohl zpracovat a podat svou nabídku, vycházející z relevantních a úplných informací a podkladů.

Prohlídka místa plnění veřejné zakázky bude uskutečněna dne: 26.11.2024 v 10:00 hod.

Sraz zájemců o prohlídku místa plnění bude v místě plnění, tj. objekt č.p. 13 Trubějov na stavební parcele č. 10 v katastrálním území Trubějov.

Kontaktní osobou zadavatele pro účely prohlídky místa plnění je Jitka Kropáčková, mob.: 603473160, e-mail: [info@kramolna.cz](mailto:info@kramolna.cz).

Zadavatel nezajišťuje přepravu účastníků do místa konání prohlídky, místa plnění a zpět. Z kapacitních důvodů bude účast na prohlídce umožněna maximálně 2 (dvěma) zástupcům jednoho účastníka. Všichni účastníci prohlídky místa plnění se zapíší a vlastnoručně podepíší do „Listiny účastníků prohlídky místa plnění“, kde uvedou mimo jiné čitelně svou kontaktní e-mailovou adresu, na kterou jim zadavatel bude moci zaslat případné vysvětlení zadávací dokumentace.

Dodavatelé nejsou oprávněni pořizovat z prohlídky místa plnění audiovizuální ani jiné obdobné záznamy, pokud zástupce zadavatele na místě před zahájením prohlídky nestanoví výslovně jinak.

V průběhu prohlídky místa plnění nebude zadavatel či jiná osoba zadavatele zastupující poskytovat vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel doporučuje, aby dodavatelé veškeré dotazy vzešlé z prohlídky místa plnění uplatnili prostřednictvím písemné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace dle následujícího ustanovení.

# Vysvětlení zadávací dokumentace (dodatečné informace)

Dodavatel je oprávněn písemně požadovat vysvětlení zadávací dokumentace zadavatelem. **Zadavatel vysvětlení uveřejní na profilu zadavatele** včetně přesného znění žádosti bez identifikace tohoto dodavatele. Zadavatel uveřejní vysvětlení výzvy k podání nabídek **do dvou (2) pracovních dnů** od doručení písemné žádosti. Vysvětlení zadávací dokumentace může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.

Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, a to **alespoň čtyři (4) pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.**

**Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace musí být doručeny elektronicky.** Zadavatel doporučuje zaslání písemných žádostí o vysvětlení prostřednictvím elektronického nástroje, profilu zadavatele, nebo na e-mailovou adresu zástupce zadavatele, [vz@cirihk.cz](mailto:vz@cirihk.cz) (**telefonické nebo listinné dotazy nebudou akceptovány**).

Vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace budou vždy uveřejněny na profilu zadavatele.

# Podmínky zpracování a podání nabídek

### **Zpracování nabídky**

# Nabídka dodavatele musí být zpracována v českém jazyce. Tím není dotčeno ustanovení § 45 odst. 3 zákona.

# Nabídka bude zpracována v písemné podobě, a to pouze v elektronické. Podání nabídky v listinné podobě není možné.

# Zadavatel upozorňuje, že podání nabídky prostřednictvím elektronického nástroje je samo o sobě považováno za úkon jednoznačně ztotožněný s registrovaným subjektem, podávajícím nabídku v elektronickém nástroji. Zadavatel tedy nepožaduje podepisování předkládaných dokumentů jak fyzicky s následným skenováním, tak podepisováním prostřednictvím elektronického podpisu.

# Zadavatel doporučuje účastníkům následující členění nabídky, tj. aby nabídka byla uspořádána do souborů v níže uvedeném členění:

1. **Plná moc**

V případě, že uživatel, který za dodavatele odesílá nabídku, předložil při registraci uživatelského účtu v elektronickém nástroji plnou moc, která v plném rozsahu nepokrývá veškeré jednání za dodavatele v rámci podání nabídky v tomto zadávacím řízení, předloží v nabídce doklad o oprávnění takové jednání učinit.

1. **Souhrnné čestné prohlášení (krycí list, kvalifikace, střet zájmů, seznam poddodavatelů, sankce proti Rusku, OVZ)**

Zadavatel doporučuje dodavatelům využít ke zpracování nabídky souhrnné čestné prohlášení, které je přílohou č. 1 této ZD **(p01\_souhrnne\_prohlaseni).** Součástí tohoto prohlášení je vzor krycího listu nabídky, vzor prohlášení o kvalifikaci, vzor čestného prohlášení o neexistenci střetu zájmů, vzor prohlášení k protiruským sankcím a vzor seznamu poddodavatelů.

1. **Doklady při podání společné nabídky více dodavateli**

Nabídka podaná společně více dodavateli bude podána v souladu s ustanovením odstavce 11.2 tohoto článku zadávací dokumentace.

1. **Doklady prokazující kvalifikace** (nad rámec souhrnného čestného prohlášení)
2. **Položkový rozpočet (oceněný soupis prací s výkazem výměr)**

Dodavatel vloží do nabídky oceněný soupis prací s výkazem výměr (položkový rozpočet), který je součástí přílohy č. 4 této ZD **(p04\_soupis praci\_VV).** Dodavatel ocení všechny položky rozpočtu kladnou nenulovou hodnotou. V případě položek procentního přesunu hmot dodavatel vyplní jak množství, tak jednotkovou cenu položky. Dodavatel nesmí měnit popis jednotlivých položek. Tím není vyloučen postup zadavatele dle § 46 odst. 3 zákona.

**Dodavatel vloží do nabídky elektronickou podobu položkových rozpočtů stavby ve formátu \*.pdf, a zároveň ve formátu \*.xls/\*.xlsx (Excel).**

1. **Případně další listiny vyplývající z požadavků ZD** **nebo dle uvážení dodavatele.**

### **Společná nabídka**

Nabídka podaná společně několika dodavateli bude v úvodu obsahovat písemnou dohodu, vymezující jejich vzájemný vztah – zejména jakým způsobem bude rozdělena jejich odpovědnost za plnění veřejné zakázky. Zadavatel požaduje, aby odpovědnost nesli všichni dodavatelé podávající společnou nabídku, společně a nerozdílně. V takovém případě bude za písemnou dohodou řazena plná moc s přesným vymezením oprávnění pro zmocněnce, který společnou nabídku podává. Poté bude následovat povinný obsah a pořadí dokumentů uvedených výše pro zmocněnce společné nabídky, dále pro druhého účastníka společné nabídky, dále až po n-tého účastníka společné nabídky.

### **Podání nabídky**

**Zadavatel umožňuje podání nabídky pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje, profilu zadavatele.**

Podmínkou podání nabídky v elektronické podobě je dokončená registrace a přihlášení dodavatele v elektronickém nástroji, profilu zadavatele.

Nabídka podaná prostřednictvím elektronického nástroje **nemusí** být podepsána kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Podrobný návod na elektronické podání nabídky je dostupný na následující adrese: <https://zakazky.cep-rra.cz/manual.html>.

Zadavatel doporučuje vložit do elektronického nástroje soubor nebo soubory s nabídkou, označené obchodní firmou dodavatele nebo její zkratkou (nemusí se jednat o zcela přesný přepis názvu obchodní firmy).

Nabídka bude podána ve velikostech a ve formátu, který je elektronickým nástrojem zadavatele podporován. Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně účastníka zadávacího řízení. Zadavatel doporučuje účastníkům zadávacího řízení zohlednit zejména rychlost jejich připojení k internetu při podávání nabídky tak, aby tato byla podána ve lhůtě pro podání nabídek (podáním nabídky se rozumí finální odeslání nabídky do nástroje po nahrání veškerých příloh).

# Nabídka musí být doručena v jednom či více souborech a v předepsané lhůtě pro podání nabídek.

Zadavatel uvádí, že nabídky jsou v elektronickém nástroji zašifrované a nedostupné až do konce lhůty pro podání nabídky.

### **Lhůta pro podání nabídek**

# Lhůta pro podání nabídek končí dne 4.12.2024 v 10:00 hodin.

### **Ostatní ustanovení k podání nabídek**

Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatele v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

Společnou nabídkou se rozumí nabídka, kterou podalo více účastníků společně. V takovém případě se účastníci podávající společnou nabídku považují za jednoho účastníka**.**

# Otevírání nabídek

### **Otevírání nabídek**

Otevřením nabídky v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu zadavateli. Nabídky v elektronické podobě otevírá zadavatel po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

# Otevírání nabídek se uskuteční neveřejně.

### **Protokol o otevírání nabídek**

O otevírání nabídek zadavatel vyhotoví písemný protokol obdobně dle § 110 odst. 5 zákona, který bude obsahovat alespoň identifikační údaje všech účastníků a údaje z jejich nabídek, odpovídající číselně vyjádřitelným kritériím hodnocení

Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit anonymizovaný protokol v sekci „Dokumenty vyhrazené pro účastníky“ v detailu veřejné zakázky na profilu zadavatele. Každý účastník má právo požádat o poskytnutí anonymizovaného protokolu žádostí zaslanou zástupci zadavatele. V takovém případě zadavatel protokol do 5 pracovních dnů od doručení této žádosti odešle všem účastníkům zadávacího řízení nebo uveřejní na profilu zadavatele. Anonymizovaným protokolem se rozumí protokol bez uvedení informací, které by mohly vést k identifikaci účastníků zadávacího řízení.

# Změna zadávacích podmínek

Zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně změnit či doplnit zadávací dokumentaci zakázky v souladu s ustanovením § 99 zákona. Účastníkům v takovém případě nenáleží žádná úhrada takto vzniklých nákladů.

# Zrušení zadávacího řízení

Zadavatel je oprávněn zrušit výběrové řízení kdykoliv do uzavření smlouvy na základě tohoto řízení, přičemž není povinen sdělovat důvody svého rozhodnutí. Stejně tak nevzniká vybranému dodavateli nárok na uzavření smluvního vztahu se zadavatelem.

Pokud zadavatel uplatní právo dle předchozího odstavce, nevzniká v souvislosti s tím dodavatelům vůči zadavateli jakýkoliv nárok.

# Závěrečná ustanovení

### **Podmínky pro uzavření smlouvy**

# V souladu s § 104 písm. a) zákona požaduje zadavatel od vybraného dodavatele jako další podmínky pro uzavření smlouvy předložení níže uvedených dokladů vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky:

# Harmonogram

# Vybraný dodavatel je povinen před uzavřením smlouvy předložit návrh harmonogramu stavebních prací po týdnech, který podléhá schválení zadavatelem. Harmonogram musí odpovídat termínům stanoveným v čl. 5.1 této výzvy k podání nabídek a návrhu smlouvy o dílo.

# Tento dokument účastníci nevkládají do svých nabídek. Předloží jej pouze vybraný dodavatel před podpisem smlouvy.

# Nesplnění této povinnosti bude zadavatelem posuzováno jako neposkytnutí součinnosti před podpisem smlouvy.

# Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit ve spolupráci s vybraným dodavatelem časový harmonogram stavebních prací.

### **Ostatní ustanovení**

# Náklady na vypracování nabídky zadavatel nehradí. Předložené nabídky zadavatel nevrací.

# Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace o účastníkovi z veřejně dostupných zdrojů.

# Vybraný dodavatel se zavazuje umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich uchování (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

# Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení, oznámení o výběru nejvhodnější nabídky nebo sdělení o zrušení zadávacího řízení obdobně dle § 53 zákona na profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení považují za doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění.

# Zadavatel si vyhrazuje právo využít v průběhu řízení některé specifické instituty pro zadávací řízení dle zákona. Takový postup je však pouze obdobný a nemá dopad na skutečnost, že je tato veřejné zakázka zadávána mimo zadávací řízení ve smyslu § 31 zákona.

# Zadavatel zjistí u vybraného dodavatele, je-li právnickou osobou, údaje o skutečném majiteli z evidence skutečných majitelů nebo vyzve vybraného dodavatele k:

* sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a
* předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady jsou zejména:

1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,

2. seznam akcionářů,

3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,

4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

# Výzva a zadávací dokumentace byla schválena usnesením č. 3 zastupitelstva obce ze dne 18.11.2024.

# Přílohy zadávací dokumentace

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | p01\_souhrnne\_prohlaseni | … | Vzor souhrnného čestného prohlášení včetně krycího listu |
| 2. | p02\_ navrh\_smlouvy | … | Návrh smlouvy o dílo |
| 3. | p03\_projektova\_dokumentace | … | Projektová dokumentace |
| 4. | p04\_Soupis\_praci\_VV | … | Soupisy prací s výkazem výměr zadání |
| 5. | p05\_Souhlas\_odstraneni\_stavby | … | Souhlas s odstraněním stavby |
| 6. | p06\_Cestne\_prohlaseni\_USKP | … | Prohlášení zadavatele o tom, že objekt není kulturní památkou. |

Za zástupce zadavatele na základě pověření

……………………………………………..

Mgr. Pavel Štěpán

Centrum investic, rozvoje a inovací

1. Aktuální seznam sankcionovaných osob je uveden na <https://www.financnianalytickyurad.cz/files/20220412-ukr-blr.xlsx>. [↑](#footnote-ref-1)