**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1**

|  |  |
| --- | --- |
| **Název veřejné zakázky:** | **“Denní stacionář Náchod“** |
|  | |
| **Identifikace zadavatele** | |
| **Název zadavatele:** | **Stacionář Cesta Náchod z. ú.** |
| **Sídlo:** | Vítkova 3, Běloves, 547 01 Náchod |
| **IČ:** | 48653292 |
| **Osoba oprávněná za zadavatele jednat:** | Denisa Voborníková, ředitelka |
| **Kontaktní osoba:** | Ing. Jiří Frýda |
| **Telefon:** | +420 499 420 407 |
| **E-mail:** | fryda@cep-rra.cz |
| **Adresa profilu zadavatele:** | https://zakazky.cep-rra.cz/profile\_display\_428.html |

**k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen“zákon“)**

**Zadavatel poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace, a to na základě dotazů od účastníků:**

**Dotaz č. 1:**

Dobrý den.

Prosím o vysvětlení , co má obsahovat tato položka:

OST - Ostatní 0,00

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 307 | K | 990905544.R | Odpočet části neuznatelných položek | soubor | 1,000 | 0,00 | 0,00 |

**Dotaz č. 2:**

Dobrý den,

žádáme Vás tímto o dodatečné informace na zakázku: Denní stacionář Náchod

1. Ve výkazu výměr jsem nenašel položky týkající se vedlejších nákladů – zařízení staveniště, geodetické zaměření stavby a ostatních objektů po dokončení, dokumentace skutečného provedení (je-li požadována), atd.
2. Jak oceňovat položku č. 307 (rozpočet přístavba SO01.02) – Odpočet části neuznatelných položek? Co je tím myšleno?
3. Ve smlouvě o dílo v bodu III. Doba a místo plnění není uvedeno, jak bude případně ošetřeno posunutí konečného termínu s ohledem na práce probíhající v zimním období, které může technologicky ovlivnit provádění některých prací.

Vzhledem k tomu, že většina mokrých procesů vychází časově na zimní období, žádáme Vás o posouzení konečného termínu výstavby. Reálné pro splnění doby výstavby (10 měsíců) je, aby práce HSV probíhaly především v jarních a letních měsících.

1. Žádám o doplnění specifikace výtahu vč. výkresů. Ve výkazu je pouze odkaz na technickou zprávu. Specifikaci jsem však v TZ nenašel.

Děkuji.

**Odpověď:**

**Ad1)** Tato položka je vpoložkovém rozpočtu nadbytečná, účastníci tuto položku ocení hodnotou „0“.

**Ad2) a)** Položky vedlejších nákladů [zařízení staveniště, veškeré další související činnosti (např. geodetické zaměření stavby a ostatních objektů po dokončení), dokumentace skutečného provedení, vytýčení sítí] jsou uvedeny v souhrnném rozpočtu stavby (ř.27, 28). Každý uchazeč si ocení dle svých potřeb a svého uvážení

**b)** Položka č. 307 bude oceněna hodnotou „0“, viz. odpověď ad1)

**c)** Zadavatel se rozhodl prodloužit dobu realizace, což je termín dokončení st. prací do 30.11.2019. Za tímto účelem opravil i ustanovení smlouvy o dílo - III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ. Tato smlouva je přílohou č. 1 tohoto vysvětlení. Účastníci, kteří se rozhodnou podat nabídku, v rámci své nabídky použijí tuto smlouvu o dílo.

**d)** Dotazovaný uchazeč má pravdu. Specifikace výtahu u TZ ani ve výkazu není, proto ji zad. přikládá formou přílohy č. 2 tohoto vysvětlení. Dále se domníváme, že v projektové dokumentaci se nenachází soubor PBŘ. Proto jej rovněž přikládáme pro poskytnutí účastníkům jako přílohu č. 3 tohoto vysvětlení.

**Prodloužení lhůty pro podání nabídek:**

Na základě výše uvedených změn a doplnění zadávací dokumentace a toho, že zadavatel poskytuje toto vysvětlení se zpožděním jednoho dne, se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek a tím i termín otevírání nabídek, takto:

Tímto se ruší platnost bodů, zadávací dokumentace, „**7. Doba a místo plnění zakázky“** a „**18. Místo a doba pro podání nabídek“ a „19. Místo a čas otevírání obálek“** a nahrazují se tímto novým zněním těchto bodů Zadávací dokumentace:

# Doba a místo plnění zakázky

**Předpokládaný termín podpisu smlouvy o dílo**: **prosinec 2018**

Předpokládaný termín podpisu smlouvy může být zadavatelem posunut v návaznosti na nedokončené zadávací řízení.

**Termín předání staveniště**: bez zbytečného odkladu, nejpozději však do

10 dnů po podpisu smlouvy

**Termín dokončení stavebních prací: nejpozději do 30.11.2019**

# 18. Místo a doba pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne **14.11.2018, v 10:00 hod.**

V souladu s ustanovením § 103, odst. 1, písm. c) ZZVZ zadavatel určuje k podání elektronické nabídky účastníka **Elektronický nástroj zadavatele**.

Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

Společnou nabídkou se rozumí nabídka, kterou podalo více dodavatelů společně. V takovém případě se dodavatelé podávající společnou nabídku považují za jednoho účastníka.

1. **Místo a čas otevírání obálek**

Záležitosti týkající se otevírání nabídek v elektronické podobě upravuje § 109 ZZVZ.

Otevírání nabídek se uskuteční neveřejně.

Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyla podána-viz § 28, odst. 2 ZZVZ.

**3) Všechny zbývající zadávací podmínky zůstávají beze změn.**

V Hradci Králové, dne 25.10.2018

Ing. Jiří Frýda

oprávněná osoba zástupce zadavatele

**Přílohy k vysvětlení zadávací dokumentace:**

**č.1:** Příloha č. 3a\_Smlouva o dílo

**č.2:** Specifikace výtahu

**č.3:** Soubor PBŘ