Příloha č. 4

Závazný vzor smlouvy

na dodávku souboru zařízení a služeb pro modernizaci odbavovacího systému integrované dopravy Královéhradeckého a Pardubického kraje – II. fáze

Smluvní strany

Objednatel:

OREDO s.r.o.

se sídlem: Hradec Králové, Nerudova 104, PSČ 500 02

IČ: 259 81 854

DIČ: CZ25981854

společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 18628,

jednající: Ing. Jiřím Králem, jednatelem

(dále jen „objednatel“)

a

Dodavatel: 			[DOPLNÍ UCHAZEČ]

se sídlem:			[DOPLNÍ UCHAZEČ]

IČ: 				[DOPLNÍ UCHAZEČ]

DIČ: 				[DOPLNÍ UCHAZEČ]

bank. spojení a č.ú.: 		[DOPLNÍ UCHAZEČ]

jednající / zastoupený: 		[DOPLNÍ UCHAZEČ]

(dále jen „dodavatel“)

(objednatel a dodavatel společně dále také jako „smluvní strany“)

- Shora uvedené smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Obchodní zákoník“), dohodly na uzavření následující

smlouvy na dodávku souboru zařízení a služeb pro modernizaci odbavovacího systému integrované dopravy Královéhradeckého a Pardubického kraje – II. fáze

(dále jen „smlouva“)

Předmět smlouvy

- Předmětem této Smlouvy je závazek Dodavatele dodat soubor zařízení a služeb dle požadavků Objednatele, a to v rozsahu uvedeném v zadávací dokumentaci veřejné zakázky s názvem „Modernizace odbavovacího systému integrované dopravy Královéhradeckého a Pardubického kraje – II.fáze“ (dále jen „Veřejná zakázka“) uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č.: [DOPLNÍ UCHAZEČ] a dle podmínek uvedených v této Smlouvě.

- V souladu s touto Smlouvou se Dodavatel zavazuje vytvořit dílo (dále jen „Dílo“) v rozsahu:

  - Exteriérový informační panel,

  - Rozšíření systému dispečinku,

  - Rozšíření pracoviště dispečinku,

  - Rozšíření systému webových služeb - QR kódy,

  - Rozšíření odbavovacích systémů - rozšíření o odbavování pro náhradní dopravu, malá vozidla veřejné dopravy, vybavení pro revizi jízdenek,

  - Software a příslušenství pro rozšíření odbavovacích systémů,

  - Software pro rozšíření centrálních systémů OREDO,

  - Hardware pro rozšíření centrálních systémů OREDO,

  - Označení informačních panelů dle pravidel publicity ROP SV.

- Detailní popis Díla a podrobné požadavky na dílčí plnění jsou uvedeny v Příloze č. 1 této Smlouvy s názvem „Technické řešení“. Objednatel se za řádně poskytnuté plnění Dodavatele zavazuje zaplatit cenu v rozsahu a za podmínek uvedených v čl. VI této Smlouvy.

Místo, doba a způsob plnění

- Místem plnění předmětu Smlouvy je sídlo Objednatele a jeho pracoviště v Pardubicích.

- Zahájení plnění Díla dle této Smlouvy Dodavatelem počíná bezprostředně po nabytí účinnosti této Smlouvy v souladu s harmonogramem uvedeným v Příloze č. 2 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram“), nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

- Realizace Díla bude probíhat po dobu dvaceti čtyř (24) měsíců s tím, že Dodavatel je povinen nejpozději do dvanácti (12) měsíců od uzavření této Smlouvy spustit zkušební provoz ucelených systémů Dílčích plnění dle této Smlouvy (dále jen „Pilotní provoz“). Pilotní provoz bude ukončen nejpozději do osmi (8) měsíců ode dne jeho zahájení. Dodavatel se zavazuje předat všechny plně funkční kompletní Dílo Objednateli nejpozději dne 31.5.2015. Tímto není dotčen čl. IV této Smlouvy.

- Dodavatel se zavazuje, že již po dobu Zkušebního provozu budou Ucelené systémy zcela a bez omezení zajišťovat požadovanou funkci v rozsahu odbavení cestujících. Smyslem Zkušebního provozu je zjištění a odstranění nedostatků nebo nedodělků v části komunikace, přenosu a zpracování dat mezi dopravci, Objednatelem a Dodavatelem. O přechodu ze Zkušebního do plného provozu bude sepsán Protokol a Dodavatel je povinen písemně informovat Objednatele o přechodu do ostrého provozu nejméně tři (3) pracovní dny předem.

- Není-li touto Smlouvou stanoveno jinak, může být Harmonogram měněn či upřesňován jednotlivými Implementačními projekty.

Akceptace Díla

- Dílo bude akceptováno Objednatelem na základě příslušné akceptační procedury uvedené v implementačním projektu vypracovaném Dodavatelem za součinnosti Objednatele před zahájením příslušené Etapy plnění specifikované v části B) Přílohy č. 2 této Smlouvy (dále jen „Implementační projekt“). Implementační projekt vypracuje Dodavatel před zahájením příslušné Etapy plnění dle podmínek uvedených v odst. 5) tohoto článku Smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

- Akceptační procedura zahrnuje ověření, zda Dílo splňuje požadavky Objednatele, a to porovnáním skutečných vlastností jednotlivých Dílčích plnění nebo vlastností Etapy plnění dle této Smlouvy s požadavky uvedenými v Příloze č. 1 této Smlouvy a schváleném Implementačním projektu.

- Bude-li součástí Díla vytvoření či zprovoznění hardware, technických prostředků nebo software, bude jeho akceptace provedena v souladu s ustanovením čl. IV. odst. 4) této Smlouvy. Bude-li součástí Díla vypracování dokumentu v listinné nebo elektronické podobě (zejména Implementační projekt či technická specifikace), bude jeho akceptace provedena v souladu s ustanovením čl. IV odst. 5) této Smlouvy.

- Akceptace hardware, technických prostředků a software:

  - Akceptační procedura bude zahrnovat akceptační testy, které budou probíhat na základě specifikace akceptačních testů vypracovaných v rámci příslušného Implementačního projektu. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, přípravu scénářů, příkladů a dat na akceptační test zajistí Dodavatel za součinnosti Objednatele.

  - Dodavatel vyzve Objednatele k účasti na akceptační proceduře nejméně pět (5) dní před jejím zahájením. Objednatel je povinen se akceptačních testů zúčastnit a osvědčit jejich konání. Pokud se Objednatel nedostaví v termínu určeném pro provedení akceptačních testů, přestože byl Dodavatelem k účasti řádně vyzván, je Dodavatel oprávněn provést příslušné akceptační testy bez jeho přítomnosti; takto provedené akceptační testy se považují za provedené v přítomnosti Objednatele. Objednateli budou poskytnuty kopie veškerých dokumentů vypracovaných v souvislosti s provedením akceptačních testů.

  - Jestliže jednotlivá Etapa plnění splní akceptační kritéria akceptačních testů, tato Etapa plnění se považuje smluvními stranami za akceptovanou dnem úspěšného ukončení akceptačních testů. Smluvní strany se zavazují o této akceptaci sepsat akceptační protokol.

  - Pokud kterákoliv Etapa plnění nesplňuje stanovená akceptační kritéria příslušného akceptačního testu, je Objednatel povinen své připomínky písemně sdělit Dodavateli formou strukturovaného rozdílového protokolu, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne ukončení příslušného akceptačního testu. Nevznese-li Objednatel své připomínky v této lhůtě, považuje se předmětná Etapa plnění uplynutím této lhůty za akceptovanou.

  - V případě akceptace více Etap plnění (tj. více částí Díla) v rámci jednoho akceptačního testu, je možné akceptovat jen ty Etapy plnění (tj. ty části Díla), které splnily akceptační kritéria. O takto akceptovaných částech Díla bude vyhotoven akceptační protokol dle písm. c) tohoto odstavce Smlouvy. Pro ty Etapy plnění, které nesplnily akceptační kritéria, bude vyhotoven rozdílový protokol dle písm. d) tohoto odstavce Smlouvy.

  - Rozdílový protokol je dokument obsahující připomínky Objednatele k Dodavatelem poskytnutému plnění, které nesplnilo akceptační kritéria příslušného akceptačního testu. Připomínky musí být Objednatelem specifikovány v dostatečné podrobnosti a při zachování pravidel konkrétnosti. Formulace připomínek provedená Objednatelem musí vždy obsahovat přinejmenším tyto náležitosti: (i) název výstupu, k němuž se připomínka vztahuje; (ii) obsah připomínky formulovaný konkrétně, tj. tak, aby bylo zřejmé, v čem připomínka spočívá a aby bylo možné připomínku zrealizovat; a (iii) pokyny upřesňující postup realizace připomínky nebo charakteristiku cíle, cílového stavu po zapracování připomínky.

  - Vznese-li Dodavatel výhrady nebo připomínky k řádně a včas dodanému rozdílovému protokolu, zavazují se smluvní strany k započetí vzájemných jednání o způsobu a termínu jejich odstranění, přičemž tento termín a způsob odstranění bude zanesen do rozdílového protokolu a následně schválen oběma smluvními stranami. Nevznese-li Dodavatel k řádně a včas dodanému rozdílovému protokolu výhrady nebo připomínky ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů od jeho doručení, považuje se rozdílový protokol za schválený dnem uplynutí této lhůty.

  - Dodavatel je povinen na základě schváleného rozdílového protokolu připomínky dohodnutým způsobem a v dohodnutém termínu zapracovat a bez zbytečného prodlení předložit příslušnou Etapu plnění k akceptaci dle písm. b) tohoto odstavce Smlouvy. Proces testování a následných oprav se bude opakovat, dokud příslušná Etapa plnění realizovaná Dodavatelem nesplní veškerá akceptační kritéria pro příslušný akceptační test.

  - Akceptační protokol je oprávněna podepsat osoba oprávněná zavazovat tu kterou smluvní stranu, dále oprávněná osoba smluvní strany dle této Smlouvy, případně jí písemně pověřená osoba.

  - Včasnou akceptací Díla, které Dodavatel řádně dodá Objednateli dle této Smlouvy, se závazek Dodavatele dle této Smlouvy považuje za splněný.

- Akceptace dokumentů:

- Dodavatel se zavazuje průběžně konzultovat vypracování dokumentů s Objednatelem. Objednatel se zavazuje při průběžných konzultacích Dodavateli poskytovat veškerou potřebnou součinnost a bez prodlení se relevantně a věcně vyjadřovat k průběžným výstupům Dodavatele.

- Dodavatel se zavazuje předat první verzi dokumentu Objednateli k akceptaci ve lhůtě stanovené v Harmonogramu.

- Objednatel se zavazuje vznést veškeré své výhrady nebo připomínky k implementačním dokumentům (zejména Implementačnímu projektu) do čtrnácti (14) pracovních dnů od jejich doručení.

- Vznese-li Objednatel ve stanovené lhůtě své výhrady k dokumentům (např. Implementačnímu projektu), zavazuje se Dodavatel ve lhůtě přiměřené povaze výhrady provést veškeré potřebné úpravy dokumentu dle opodstatněných výhrad a relevantních připomínek Objednatele a takto upravený dokument předat jako jeho druhou verzi Objednateli k akceptaci.

- Smluvní strany se zavazují po akceptaci dokumentu potvrdit toto předání a převzetí sepsáním písemného akceptačního protokolu, a to nejpozději do tří (3) dnů od akceptace dokumentu.

- Akceptační protokol je oprávněna podepsat osoba oprávněná zavazovat tu kterou smluvní stranu, dále oprávněná osoba smluvní strany dle této Smlouvy, případně jí písemně pověřená osoba.

Požadavky na garance zabezpečení systémů

- Dodavatel garantuje, že Dílo bude prováděno v souladu s platnou legislativou České republiky a Evropské unie, zejména s následujícími předpisy:

  - zákonem 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 295/2010 Sb., o stanovení požadavků a postupů pro zajištění propojitelnosti elektronických systémů plateb a odbavení cestujících .

- Dodavatel se dále zavazuje udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání účinnosti této Smlouvy, a to včetně doby trvání záruky k Dílu, pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Dodavatelem třetí osobě (zejména Objednateli), a to tak, že limit pojistného plnění vyplývající z pojistné smlouvy nesmí být nižší než 50.000.000,- Kč. Na požádání je Dodavatel povinen Objednateli takovou smlouvu bezodkladně, nejpozději do tří (3) pracovních dní od doručení písemné výzvy Objednatele, předložit.

Cenová ujednání

- Cena Díla je stanovena v souladu s nabídkou Dodavatele na Veřejnou zakázku částkou [DOPLNÍ UCHAZEČ],- Kč (slovy: [DOPLNÍ UCHAZEČ] korun českých) bez DPH, což činí částku [DOPLNÍ UCHAZEČ],- Kč (slovy: [DOPLNÍ UCHAZEČ] korun českých) včetně DPH. Detailní specifikace ceny za Dílčí plnění je uvedena v Příloze č. 3 této Smlouvy.

- Přehled jednotlivých etap plnění Díla dle Harmonogramu je uveden v Příloze č. 2 Smlouvy (dále jen „Přehled etap“). Bez ohledu na Přehled etap bude skutečná cena za každé Dílčí plnění Objednatelem uhrazena až po kompletním úspěšném dokončení akceptace příslušné jednotlivé etapy plnění a podepsání akceptačního protokolu dle čl. IV této Smlouvy.

- Cena uvedená v čl. VI odst. 1) této Smlouvy je konečná a neměnná s těmito výjimkami:

  - pokud v průběhu plnění dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, které budou mít prokazatelný vliv na výši sjednané ceny (např. v případě změny zákonné sazby DPH pro předmět plnění),

  - odůvodněných změn a doplňků vymezení a rozsahu předmětu plnění, a to však pouze a výlučně na základě požadavku ze strany Objednatele a v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Platební podmínky

- Platby na základě daňových dokladů - faktur budou probíhat po dokončení každého Dílčího plnění/každé jednotlivé etapy uvedené v části B) Přílohy č. 2 této Smlouvy a jeho/a po jejím převzetí Objednatelem na základě podpisu akceptačního protokolu. Splatnost daňových dokladů - faktur je stanovena na devadesát (90) kalendářních dnů ode dne vystavení.

- Daňové doklady - faktury budou obsahovat náležitosti řádného daňového dokladu podle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

- Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je dodavatel povinen v daňovém dokladu - faktuře uvést i tyto údaje:

  - číslo a datum vystavení daňového dokladu - faktury,

  - předmět plnění,

  - označení banky a číslo účtu,

  - lhůta splatnosti daňového dokladu - faktury,

  - jméno a podpis osoby, která daňový doklad - fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu

  - IČ a DIČ Objednatele a Dodavatele, jejich přesné názvy a sídlo,

  - případně číslo dodacího listu příslušného k fakturovanému Dílčímu plnění.

- Přílohou daňového dokladu - faktury bude dále případně kopie podepsaného příslušného dodacího listu. Daňový doklad - faktura bude dále obsahovat název projektu a registrační číslo projektu dle Regionálního operačního programu Severovýchod.

- V případě, že Dodavatel vyúčtuje chybně cenu nebo daňový doklad - faktura nebude obsahovat některou z podstatných náležitostí, je Objednatel oprávněn vadný daňový doklad - fakturu před uplynutím splatnosti vrátit dodavateli k provedení opravy a vyznačit na faktuře důvod jejího vrácení.

- Vrátí-li objednatel vadný daňový doklad - fakturu dodavateli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti začíná běžet dnem doručení opraveného, řádně vystaveného daňového dokladu - faktury Objednateli.

Záruční podmínky

- Dodavatel garantuje funkčnost celého Díla v rozsahu funkčních požadavků dle nabídky Dodavatele na Veřejnou zakázku. Záruční doba na dodaný hardware, software činí pět (5) let ode dne spuštění plného provozu.

- Dodavatel garantuje, že všechny součásti dodaného systému budou po celou dobu dle odst. 1) tohoto článku Smlouvy splňovat technické parametry dle této Smlouvy a budou v souladu s normami a předpisy určenými Objednatelem touto Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy.

- Veškeré náklady související se zajištěním plné funkčnosti Díla a s odstraněním případných závad nese Dodavatel.

Vlastnické právo a licence

- Vlastnické právo k věcem, které se mají dle této Smlouvy stát vlastnictvím Objednatele, nabývá Objednatel dnem akceptací těchto věcí dle čl. IV. této Smlouvy.

- K plnění dle této Smlouvy, které má povahu autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění (dále jen „autorský zákon“), poskytuje Dodavatel Objednateli licenci na používání autorského díla v souladu s účelem dle této Smlouvy, a to s účinností ode dne akceptace Dílčího plnění, ve kterém je dílo zahrnuto. Před tímto okamžikem je Objednatel oprávněn užívat autorského díla výhradně pro účely akceptačních testů příslušného Dílčího plnění dle této Smlouvy. Licence k dílům dle tohoto článku je zahrnuta v ceně příslušného Dílčího plnění.

- Licenci na použití autorského díla dle předcházejícího odstavce této Smlouvy Dodavatel uděluje Objednateli jako nevýhradní, přenosnou, na dobu trvání majetkových práv autora, v územním rozsahu pro Českou republiku, v rozsahu potřebném pro řádné užívaní autorského díla a pro dosažení účelu této Smlouvy. Licence udělená Objednateli na použití autorského díla nabude účinnosti postupně ke každému autorskému dílu, a to okamžikem řádné akceptace příslušného autorského díla dle této Smlouvy. Dodavatel uděluje Objednateli licenci zejména na:

- použití autorského díla jakýmkoli způsobem potřebným na dosažení účelu této Smlouvy a na řádné užívání autorského díla v souladu s jeho určením vyplývajícím z této Smlouvy;

- vytváření záložních kopií autorského díla;

- zapracování, sloučení nebo připojení dodaného autorského díla a jeho části, či změny do systémů Objednatele.

- Práva k počítačovému programu se vztahují ve stejném rozsahu i na jakékoli rozšíření, upgrade, update a další změny tohoto programu, jsou-li dodány Dodavatelem v souladu s touto Smlouvou.

- Dodavatel se zavazuje vykonat všechny nezbytné právní úkony nutné pro zabezpečení nerušeného výkonu práv vyplývajících z této Smlouvy pro Objednatele.

- Dodavatel prohlašuje, že je oprávněn udělit licence ve smyslu tohoto odstavce Smlouvy. Dodavatel odpovídá Objednateli za jakékoli škody či náklady, včetně právních výdajů vyplývajících z jakéhokoli porušení autorských a jiných práv duševního vlastnictví třetích osob řádným užíváním autorských děl.

- V případě poskytování plnění, jehož součástí je i použití autorských děl (včetně počítačových programů), k nimž Dodavatel není oprávněn poskytnout licenci ve výše uvedeného rozsahu (například tzv. standardní / generický software), je Dodavatel povinen poskytnout k takovýmto autorským dílům Objednateli licenci alespoň v rozsahu umožňujícím dosažení účelu této Smlouvy, přičemž takováto licence musí v co nejmenší míře omezovat Objednatele.

Sankční ujednání

- Objednatel je oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) při nedodržení předání plně funkčního kompletního Díla v termínu dle článku III. odst. 3) této Smlouvy. Stanovená sankce vychází z kritické potřeby zajistit splnění dodávky včas tak, aby nehrozilo riziko nesplnění dotačních podmínek.

- Objednatel je oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý, byť jen započatý, den prodlení se zahájením plného provozu.

- Objednatel je oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 80.000,- Kč (slovy: osmdesát tisíc korun českých) za každý případ výpadku (nefunkční služba) systému po dobu delší než 1 hodina od zjištění výpadku a dále pak smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každou další započatou hodinu výpadku (nefunkční služby) systému.

- Objednatel není oprávněn uplatnit smluvní pokutu v případě, že prodlení Dodavatele bude způsobeno okolnostmi vylučující odpovědnost dle § 374 Obchodního zákoníku.

- Zaplacením výše uvedených smluvních pokut Dodavatelem není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody.

- V případě nedodržení lhůty splatnosti faktur má Dodavatel právo uplatnit vůči Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení, Objednatel je povinen úrok z prodlení uhradit do deset (10) dnů ode dne, kdy bude vůči němu tento úrok z prodlení uplatněn.

Závěrečná ujednání

- Právní vztahy touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.

- Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

- Tuto Smlouvu lze měnit pouze po vzájemném odsouhlasení smluvních stran, a to písemně formou číslovaných dodatků ke Smlouvě.

- Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva (2) stejnopisy, které mají platnost originálu.

- Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva je sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

- Dodavatel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších přepisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

- Dodavatel je povinen strpět veškeré kontroly vyplývající z režimu financování z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu České republiky a poskytnout při takové kontrole veškerou nezbytnou součinnost.

- Dodavatel je povinen archivovat veškerou dokumentaci po dobu stanovenou právními předpisy České republiky.

- Objednatel si vyhrazuje právo pro případ nepřidělení dotace odstoupit od Smlouvy, před dokončením a předáním celého Díla.

- Nedílnou součást této Smlouvy tvoří následující přílohy:

  - Příloha č. 1: Technické řešení

  - Příloha č. 2: Harmonogram a Přehled jednotlivých etap plnění

  - Příloha č. 3: Cenová specifikace

  - Příloha č. 4: Zadávací dokumentace Veřejné zakázky (volná příloha)

| Objednatel: | Dodavatel: |
| --- | --- |
| V Hradci Králové dne …………… | V [DOPLNÍ UCHAZEČ] dne [DOPLNÍ UCHAZEČ] |
| …………………………………… | …………………………………… |
| OREDO s.r.o. Ing. Jiří Král, jednatel | [DOPLNÍ UCHAZEČ] [DOPLNÍ UCHAZEČ] |

Příloha č. 1

Technické řešení

[DOPLNÍ UCHAZEČ DLE POŽADAVKŮ UVEDENÝCH V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI]

Příloha č. 2

Harmonogram a Přehled jednotlivých etap plnění

Harmonogram

| Etapa | Název | Charakteristika | Časové období (předpoklad) |
| --- | --- | --- | --- |
| Etapa 0 | Příprava projektu | - Zpracování projektové žádosti - Podání žádosti o financování - Hodnocení projektu URR - Podpis Smlouvy o financování - Výběrové řízení na dodavatele - Podpis Smlouvy o dílo s vysoutěženým dodavatelem - Zadání harmonogramu čerpání prostředků z ROP | 05/12 – 12/13 |
| Etapa 1 | Rozšíření Centrální části systému IREDO | - Zahájení realizace projektu modernizace IREDO - Vypracování projektové dokumentace - Příprava týmů vč. zástupců dodavatelů - Analýza pro vývoj systémů a rozšiřování centrální části IREDO - Dodávka HW pro rozšíření centrálních systémů OREDO (rozšíření HW pro centrální systémy OREDO) - akceptace etapy | 1/14 – 4/14 |
| Etapa 2 | Implementace rozšíření centrálních systémů/část1 | - Rozšíření systému dispečinku (moduly podpory dispečerské práce, moduly pro informování cestujících, modul generování dat k info panelům) - Rozšíření systému webových služeb - QR kódy (webová služba,) - SW pro rozšíření centrálních systémů OREDO (rozšíření stávajících systémů OREDO v souvislosti s rozšířením odbavovacích systémů a dalších zákaznických služeb) /část1 - akceptace etapy | 5/14 – 9/14 |
| Etapa 3 | Implementace OS u části dopravců Pilotní projekt ve VLD | - Zajištění podmínek instalace - Dojednání smluv o pronájmu OS - Rozšíření odbavovacích systémů - rozšíření o odbavování pro náhradní dopravu, malá vozidla veřejné dopravy, vybavení pro revizi jízdenek (PDA zařízení, držák, montáž) - SW a příslušenství pro rozšíření odbavovacích systémů (sada SW pro PDA zařízení) - Pilotní provoz na VLD - akceptace etapy | 5/14 – 1/15 |
| Etapa 4 | Implementace rozšíření centrálních systémů/část2 | - Rozšíření pracoviště dispečinku (dispečerský pult, call centrum IREDO) - SW pro rozšíření centrálních systémů OREDO (rozšíření stávajících systémů OREDO v souvislosti s rozšířením odbavovacích systémů a dalších zákaznických služeb) /část2 - akceptace etapy | 7/14 – 1/15 |
| Etapa 5 | Implementace informačních panelů | - Dojednání smluv o pronájmu informačních panelů - Zajištění podmínek instalace - Implementace exteriérových informačních panelů - akceptace etapy | 5/14 – 2/15 |
| Etapa 6 | Vyhodnocení pilotních testů, oživení plné funkcionality systému | - Testování - Zahájení rutinního provozu - akceptace etapy a projektu | 2/15 – 5/15 |

Přehled jednotlivých etap plnění

|  | I.2014 | II.2014 | III.2014 | IV.2014 | V.2014 | VI.2014 | VII.2014 | VIII.2014 | IX.2014 | X.2014 | XI.2014 | XII.2014 | I.2015 | II.2015 | III.2015 | IV.2015 | V.2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etapa 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etapa 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etapa 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etapa 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etapa 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etapa 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Příloha č. 3

Cenová specifikace

[DOPLNÍ UCHAZEČ DLE POŽADAVKŮ UVEDENÝCH V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI]

Příloha č. 4

Zadávací dokumentace Veřejné zakázky

[BUDE DOPLNĚNO PŘI PODPISU SMLOUVY S VYBRANÝCH UCHAZEČEM; UCHAZEČI NEMUSÍ PŘIKLÁDAT DO NÁVRHU SMLOUVY V NABÍDCE]